|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ**  **КҮГӘРСЕН РАЙОНЫ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ**  **САНЪЯП АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ**  **ХАКИМИ!ТЕ** |  | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**  **АДМИНСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **САНЗЯПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН** |
| 4533443, Урге Санъяп ауылы,  Үҙәк урамы, 47 |
| 453343, с.Верхнесанзяпово  ул.Центральная, 47 |

**КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«16» февраль 2018й. №3 «16» февраля 2018г.**

**О подготовке к безопасному пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Санзяповский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (в ред. от 23.06.2016 г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, предприятий и организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Санзяповский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан,

п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения Санзяповский сельсовет муниципального района Кугарчинский район от 27 февраля 2017 года №06 «О подготовке к безопасному пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Санзяповский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан».

2. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии, согласно приложению № 1;

- план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья на территории сельского поселения Санзяповский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, согласно приложению № 2;

- план-график контроля развития паводковой ситуации на территории сельского поселения Санзяповский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан, согласно приложению № 3.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ф.А.Галина

Приложение № 1

к Постановлению

№3 от 16.02.2018 года

**Состав оперативной группы противопаводковой комиссии сельского поселения Санзяповский сельсовет муниципального района Кугарчинский район**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| 1. | **Галина Ф.А.** | **Руководитель оперативной группы** – глава СП |
| 2. | **Байгускаров Т.З.** | **Заместитель руководителя оперативной группы** – депутат по избирательному округу №5 |
| **Члены оперативной группы:** | | |
| 3. | **Исхаков Ф.М.** |  |
| 4. | **Тулибаев Р.А.** | Депутат по избирательному округу №3 |
| 5. | **Галин Ч.К.** | Депутат по избирательному округу №4 |
| 6. | **Ибрагимов Х.Х.** | Депутат по избирательному округу №6 |
| 7. | **Арендаторы ГТС** (при обследовании ГТС) | |

Приложение № 2

к постановлению

№3 от 16.02.2018года

**План**

**мероприятий по безаварийному пропуску**

**весеннего половодья на территории сельского поселения Санзяповский сельсовет муниципального района Кугарчинский район РБ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии, утверждение плана мероприятий | до 01 марта 2018 года | Администрация СП Санзяповский сельсовет МР Кугарчинский район |
| 2 | Назначение ответственных за все гидротехнические сооружения, расположенные на территории района, в том числе бесхозные | в период половодья, март | Противопаводковая комиссия СП Санзяповский сельсовет МР Кугарчинский район |
| 3 | Подготовка гидротехнических сооружений прудов, водохранилищ, инженерных защитных сооружений, накопителей сточных вод и прочих отходов к безаварийному пропуску половодья; полная сработка гидротехнических сооружений и прудов, находящихся в аварийном состоянии | до 02 апреля 2018года | Противопаводковая комиссия  СП Санзяповский сельсоет МР Кугарчинский район; арендаторы и собственники гидротехнических сооружений, глава СП |
| 4 | Обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений с оценкой их готовности к безаварийному пропуску половодья и  представлением сводной информации в республиканскую противопаводковую комиссию по форме согласно приложению к настоящему плану | согласно плану-графику | Противопаводковая комиссия  СП Санзяповский сельсоет МР Кугарчинский район; арендаторы и собственники гидротехнических сооружений, глава СП |
| 5 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов | с 05 марта 2018 года, далее постоянно в период половодья | Противопаводковая комиссия  СП Санзяповский сельсоет МР Кугарчинский район; арендаторы и собственники гидротехнических сооружений, глава СП |
| 6 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | с 01 марта 2017 года | Противопаводковая комиссия  СП Санзяповский сельсовет МР Кугарчинский район; предприятия и организации  СП  (по согласованию) |
| 7 | Определение населенных пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или попадающих в зону возможного затопления; разработка плана предупредительных работ | до 25 марта 2018 года | Противопаводковая комиссия  СП Санзяповский сельсовет МР Кугарчинский район, глава СП |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и объектах попадающих в зону возможного затопления; создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов; проведение целевого инструктажа с работниками | с 19 марта 2018 года | Противопаводковая комиссия  СП Санзяповский сельсовет МР Кугарчинский район, глава СП) |
| 9 | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадающего в зону возможного затопления | март | Противопаводковая комиссия  СП Санзяповский сельсовет МР Кугарчинский район; предприятия и организации  СП  (по согласованию) |
| 10 | Представление обобщенной информации по итогам пропуска половодья и данных о нанесенном ущербе | до 4 мая 2018 года | Противопаводковая комиссия  СП Санзяповский сельсовет МР Кугарчинский район, глава СП) |