|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ****КҮГӘРСЕН РАЙОНЫ** **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ** **САНЪЯП АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ** **ХАКИМИ!ТЕ** |  | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН****АДМИНСТРАЦИЯ****СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****САНЗЯПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****КУГАРЧИНСКИЙ РАЙОН** |
|  4533443, Урге Санъяп ауылы, Үҙәк урамы, 47  |
|  453343, с.Верхнесанзяпово  ул.Центральная, 47 |

**КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.02.2019й. №41/1 14.02.2019г.

**Об утверждении противопаводковой комиссии и плана противопаводковых мероприятий по подготовке и безаварийном проведении весеннего паводка 2019 года на территории сельского поселения Санзяповский сельсовет муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан**

 В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения, в целях обеспечения ежегодного безаварийного пропуска весеннего половодья в сельском поселении Санзяповский сельсовет, руководства и контроля за работами, связанными с пропуском паводковых вод, предотвращения возможных негативных последствий от паводковых вод и предупреждения от подтопления паводковыми водами жилых и общественных зданий, проезжей части дорог и недопущения гибели населения,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии по подготовке и осуществлению мероприятий по пропуску паводковых вод и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций во время паводка согласно приложению №1.

2. Утвердить план мероприятий по пропуску весенних паводковых вод в сельском поселении Санзяповский сельсовет и на реке Ташла в 2019году согласно приложению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ф.А.Галина

 Приложение № 1

к постановлению главы сельского Санзяповский сельсовет №41/1 от 14.02.2019г.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии по подготовке и осуществлению мероприятий по пропуску паводковых вод и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций во время паводка

|  |  |
| --- | --- |
| Галина Фания Ахметовна | - глава сельского поселения, председатель комиссии |
| Ибрагимов Хусаин Хасанович | - депутат Совета сельского поселения, заместитель председателя комиссии |
| Салихова Гульдар Баиковна | - управляющий делами сельского поселения, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Байгускаров Талгат Зинатуллович | - депутат Совета сельского поселения |
| Тулибаев Рафис Абдулгалимович | - депутат Совета сельского поселения |
|  |  |
| Галин Чулпан Кинзягалиевич | - депутат Совета сельского поселения |
| Кансияров Айдар Насипович | - депутат Совета сельского поселения |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 2

к постановлению главы сельского Санзяповский сельсовет №41/1 от 14.02.2019г.

план

мероприятий по пропуску весенних паводковых вод в сельском поселении Санзяповский сельсовет и на реке Ташла в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Исполнитель  | Контроль | Отметка о выполнении |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения по вопросу безаварийного пропуска паводковых вод | До 01.03 | Администрация СП  | Глава сельского поселения |  |
| 2. | Определение для своих объектов абсолютного значения уровня воды, при котором объект подвергается подтоплению, разрушению паводковыми водами | До 05.03 | Руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности, расположенных в зоне подтопления | Глава сельского поселения |  |
| 3. | Прочистка по всем улицам деревень и сел кюветов и каналов от снега и льда, водопроводных труб в частном жилом секторе | До 10.03 | Предприятия, учреждения, администрация сельского поселения, население | Глава сельского поселения |  |
| 4. | Прочистка водоотводных канав, лотков на перекрестках улиц, отверстий подземных труб и мостов, дождеприемных колодцев, подходов к ним  | До 10.03 | Предприятия, учреждения, администрация сельского поселения, население | Предприятия, учреждения, администрация сельского поселения, население |  |
| 5.  | Проверка состояния прудов, принятие мер к укреплению обнаруженных повреждений и приведение в порядок  | До 12.03 | Администрация СП, арендаторы прудов | Глава сельского поселения, арендаторы прудов |  |
| 6. | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава членов комиссии на время пропуска паводковых вод | По графику | Руководители предприятий и учреждений, администрация СП | Глава сельского поселения, члены комиссии |  |
| 7. | Разработка плана эвакуации населения, проживающего в зонах, которым угрожает затопление весенними водами | До 10.03 | Администрация СП | Глава сельского поселения |  |
| 8. | Разработка планов по безаварийному пропуску паводковых вод  | До 10.03 | Администрация СП, члены комиссии | Глава сельского поселения, члены комиссии |  |
| 9. | Проведение смотра специальной техники, выделенной для безаварийного пропуска паводковых вод Администрация СП | По отдельному графику | Администрация СП | Глава сельского поселения |  |